Druk nr 104/06  							Projekt Zarządu Województwa

z dnia 15.09.2006r.

Uchwała  Nr     /     /06

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/432/05 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie  wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 pkt 2, art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1

Aktualizuje się wojewódzki wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2008, który przyjmie nazwę Wojewódzki Wieloletni Program Remontowo – Inwestycyjny na lata 2005-2008 oraz otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wieloletni program na lata 2005-2008 został uaktualniony w związku  ze zmianą wartości i zakresu prac w realizowanych zadaniach oraz koniecznością wprowadzenia do niego nowych zadań wprowadzonych do Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany nastąpiły w części A pozycjach:

- 48 z uwagi na przeciągający się termin wyłonienia wykonawcy (protesty, arbitraż) na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej” zmniejsza się planowaną wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2006 roku o kwotę 1.045.270,00 zł tj. do kwoty 3.900.000,00 zł.

- 65 w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych najkorzystniejsza oferta przekracza planowaną wartość zadania pn. „Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy o kwotę 204.783,35 zł. Aby zrealizować pełen zakres prac i zakupów należy zwiększyć planowaną wartość zadania w 2006 roku do kwoty 1.204.784,00 zł.

Dodaje się w części A pozycje:

- 12 pn. „Opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko toruńskiego obszaru metropolitalnego obejmującego w szczególności połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 1 w m. Ostaszewo poprzez węzeł "Turzno" na autostradzie A-1 z drogą krajową nr 15. Długość odcinka: około 25,0 km” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Planowane nakłady na realizację zadania w latach 2007-2010 wynoszą 80.000.000,00 zł.

- 13 pn. „Opracowanie studium techniczno-ekonomicznego wybranego wariantu drogi na odcinku od węzła na drodze krajowej Nr 1 w m. Ostaszewo, poprzez węzeł na autostradzie A-1 w m. Turzno do drogi krajowej Nr 15. Długość odcinka: około 12,0km” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Planowane nakłady na realizację zadania w latach 2007-2010 wynoszą 65.000.000,00 zł.

- 29 pn. „Budowa wydziału Collegium Humanistycznego” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planowane nakłady na realizację zadania w latach 2006-2009 wynoszą 60.000.000,00 zł.

- 83 pn. „Doprowadzenie sieci wod. - kan. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Łysomice” realizowanego przez Toruńskie Wodociągi. Planowane nakłady na realizację zadania w latach 2006-2007 wynoszą 19.300.000,00 zł.